台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购

采   购  文  件

.

- 招标采购单位：浙江台州高速公路集团股份有限公司

- 代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

- 日    期：二〇一八年三月

招

招标文件目录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式及评标标准

- 合同条款

- 投标文件格式

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江台州高速公路集团股份有限公司就台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号:

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购 | 1 | 项 | 18万元 | 详见招标文件 |  |

四．投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业单位，具备有效的营业执照；

（3）不接受联合体投标。

五．投标截止时间：2018- 4 - 8  09:30

六．投标地址：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼会议室（地址：台州经济开发区天和路95号）

七．开标时间：2018- 4 - 8    09:30

八．开标地址：浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼会议室（地址：台州经济开发区天和路95号）

九．投标保证金：

投标保证金(元)：6000元

交付方式：现金（投标时当场提交）

十．联系方式

1、采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

联系人：小何

联系电话：0576-88810077

传真：0576-88810077

地址：台州市经济开发区天和路95号天和大厦11层

2、采购人名称：浙江台州高速公路集团股份有限公司

联系人：王工

联系电话：0576-88686939

第二部分 招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购 | 1 | 项 | 18万元 | 浙江省台州市 |

- 服务内容和技术要求

- 根据沥青路面技术服务特点，提供完整的服务大纲。

- 现场技术服务人员要求具备工程师及以上职称证书。

第三部分   投标人须知

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所叙述的内容。

- （二）定义

- （1）“招标人”系指组织本次招标的是浙江台州高速公路集团股份有限公司。

- （2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的项目承担单位。

- （3）“招标代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

- （4）“投标文件”系指投标人根据招标文件编制的并向招标人提交的文件和资料。

- （5）“项目”系指台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

招标文件工本费500元，在提交投标文件时收取。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间二日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间二日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资信技术标和商务标。

1、资信技术标：

（1）企业营业执照副本复印件加盖公章；

（2）按照评标办法要求进行编制，并按要求提供相关证明资料；

（3）业绩一览表（附件三）；

（4）拟派本项目课题组人员一览表（附件四）；

（5）现场技术服务人员职称证书；

（6）法定代表人授权委托书（附件五）；

（7）投标人认为要提供的其他资料。

2、商务标：

商务报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

- 投标函（附件一）；

- 投标报价明细清单（附件二）；

投标文件制作说明：与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小装订。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.采用全费用综合单价报价，其全费用综合单价包括的投标范围内全部内容的所有费用，其应包括调查费用、技术培训费、实施方案编制费用、专家评审论证费、项目成果鉴定验收费用、其它相关费用及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑，采购人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际工程量按实调整，综合单价一次性包死，日后不作调整。单项现场技术服务人员费用按4个月包死，结算时不作调整。

3.以人民币为结算货币，合同总价应包括调查费用、技术培训费、实施方案编制费用、专家评审论证费、项目成果鉴定验收费用、其它相关费用及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。

4.开标一览表中如有计算误差，则在总报价不变前提下按采购人的要求调整单价。

5.相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金(见招标公告）。

2、中标人投标保证金在提交履约担保后退还；

3、其余投标人（含无效标的）投标保证金在中标候选人确定后退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。商务标、资信技术标书各自密封（各需正本一份副本四份，并在封面显著位置标明“正本”、“副本”字样）；

2、商务标统一密封在一个密封袋中，并注明招标项目名称、投标人名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

3、资信技术标统一密封在一个密封袋中，并注明招标项目名称、投标人名称。密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

4、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

1、投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标人（送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审资信技术标,再评审商务标的办法实施。）

（二） 开标、评标及定标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知申请回避的权利和应当回避的情形；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资信技术标后，评标委员会先对资信标和技术标进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及得分情况；

6、按投标人签到顺序当场拆封商务标书，并现场宣读《投标函》中的投标报价、投标内容，以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对商务标书进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定预中标供应商，编写评标报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家组成。

（二）评标程序

1.形式审查及评标程序

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

1、投标文件的符合性审查；

2、投标文件的资信技术标评审；

3、投标文件的商务标评审；

4、根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

5、完成评标报告。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定预中标供应商，同时起草评标报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资信标、技术标书里出现数字报价的；

5、投标报价明显低于成本价的；

6、投标报价高于预算价；

7、投标文件份数不符合招标文件规定；

8、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

（一）确定中标人。

- 本项目由评标委员会确定中标人。

- 1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

- 2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四部分   评标方式及评标标准

1、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责。

- 评标方法及定标原则

开标后，评标委员会首先对投标文件进行综合审查，凡投标文件实质性内容不符合有关规定和不响应招标文件要求的，经认定为无效予以废除，其商务标不进入评议范围。

3、评标方法和定标原则

此次评标依据最终报价采用百分制评审法，其中商务标部分报价分占40分，资信技术标部分占60分，报价分按评分细则中计算规则记分，资信技术部分由评委按评分标准自行评议记分（保留小数1位），资信技术部分评分的最终得分为所有评委评分的平均值（采用四舍五入法，并保留小数2位）。

- 商务标部分（40分）：（计算过程及结果保留两位小数，第三位四舍五入）：

取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分），其他投标人报价得分：（投标报价/评标基准价）×40。

- 资信技术标部分（60分）：

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务大纲 （40分） | 10分 | 根据投标人投入本项目的服务方案、措施及进度安排的完整性、确保每次施工任务顺利完成的技术方案和措施。视其服务方案是否全面、周到、科学、合理等多方面进行综合评比。好的10.0-7.1分，较好的7.0-4.1分，一般的4.0-0分。） |
|  | 10分 | 根据投标人投入本项目管理机构、人员配备计划、人员工作经验，结合招标文件要求等进行综合评审。好的10.0-7.1分，较好的7.0-4.1分，一般的4.0-0分。 |
|  | 10分 | 路面维修工程的重点和难点分析及对策措施；（由评标委员会成员对各投标人的投标文件进行横向比较，酌情打分，好的10.0-7.1分，较好的7.0-4.1分，一般的4.0-0分） |
|  | 10分 | 合理化建议；由评标委员会成员对各投标人的投标文件进行横向比较，酌情打分，好的10.0-7.1分，较好的7.0-4.1分，一般的4.0-0分） |
| 业绩情况（8分） | 8分 | 自2013年1月1日（含）以来投标人承担过技术服务，每提供一个得2分，最高得8分。与本项目类似成功案例业绩,提供二个,得满分。 （须提供合同或中标通知书原件、复印件，无原件不得分） |
| 企业实力（10分） | 10分 | 投标人具有沥青路面材料开发应用技术服务的得2分，具有沥青路面材料国家发明专利的得4分，具有南方多雨重载沥青路面课题或应用技术的得4分。 |
| 投标文件编制质量（2分） | 2分 | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容翔实酌情给分；投标文件采取双面打印。 |

⑶投标人的综合得分为商务标得分、资信技术分的总计。综合得分最高的投标人作为第一中标候选人，次高的作为第二中标候选人，当得分最高者有多个时，报价低者作为第一中标候选人 。如综合得分且投标报价相同的，资信技术得分优者为第一中标候选人。（商务标得分、资信技术标得分及综合得分小数点后保留两位）

第五部分      合同

采购人(甲方)：浙江台州高速公路集团股份有限公司

中标人(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等互利的原则，甲乙双方就台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购 事宜协商一致，订立本合同。

一、服务内容和技术要求

(一) 试验室评估及相关技术培训

1.试验室的仪器设备进行评价；

2.试验人员的操作水平进行评估；

3.重点试验的操作流程和关键环节进行统一；

4.根据项目需要开展技术培训。

(二) 施工机械设备的综合评价与分析

1.对施工设备到场情况的检查，并对相关整改情况进行复查；

2.对不同机械设备的运行情况、使用效果进行综合评价分析，及时调整或改进对施工质量存在负面影响的施工机具。

(三) 施工阶段技术咨询

1、集料加工与供应的全程质量监控；

1.集料加工厂的优选：提出各层集料检查方法和技术标准；

2.集料供应过程的日常巡查；

3.集料品质的优化。

2、原材料质量监控

1.SBS改性沥青检测；

2.道路石油沥青检测。

3、配合比验证及优化的监控

1.沥青面层目标、生产配合比验证：中面层AC-20C、上面层AC-13C；

2.沥青各面层生产配合比验证（试拌试铺）。

4、沥青路面施工质量的抽检

1.抽检频率为每个面层施工质量抽检各2次，第一次抽检在各面层开始施工的一周内进行，第二次在各面层施工进度过半进行；

2.每次施工质量抽检应对路面施工工艺的情况、拌和、运输、摊铺、碾压和相应的室内试验情况作出评价，并提交质量检测报告；

3.监理单位和施工单位应做好各项抽检试验配合工作，每次检测后乙方人员对检测结果进行综合分析和评价，并形成书面报告上报甲方，同时提出相应的改进建议。

5、沥青面层及其他路面项目的施工现场技术指导

1.全过程参与生产配合比调试；

2.对施工过程中的原材料进场情况、原材料堆放、拌和楼的运转情况、生产配合比的控制、混合料成品质量进行控制，必要时要求监理单位、施工单位取样进行相关性能试验；

3.在日常施工过程中，对混合料的运输、摊铺、碾压工艺等进行全面检查，同时检查施工、监理单位的自检和监理抽检情况；

4.如出现异常和监理办，以报告咨询意见的形式向业主汇报施工质量情况，并随时提供技术指导，协助业主解决施工中存在的技术问题。

6、技术服务的重点和难点

1.本项目所属区域，气候温暖潮湿、雨量充沛；沥青中面层碎石拟采用凝灰岩，如何提高沥青混合料性能、防止水损坏，优化配合比设计是前提；

2.生产配合比及试铺用来指导大规模的施工，因此生产配合比的调试及试验路铺筑的全过程跟踪和技术分析是关键内容之一；

3.根据项目工期紧的特点和要求，施工过程中的技术问题必须及时得到有效解决，及时发现问题或异常现象，给予具有针对性的解决方案。

(四) 沥青路面技术培训

1、根据工程建设的实际需要及甲方的要求，进行2次沥青路面施工技术培训。主要培训内容如下：

2、沥青混合料设计、施工与质量控制；

3、沥青路面施工工艺及质量控制；

4、培训工作以本项目实际工作有关的内容进行。

二、工作条件和协作事项

（一）甲方承担

1、提供施工设计图一套；

2、向乙方支付技术服务费用。

（二）乙方承担

1、乙方按照合同规定的要求按时完成相应的任务；

2、乙方派技术人员到现场从事技术服务；

3、提供相关的技术服务报告。

4、乙方必须采取有效措施保证职工的安全和健康，乙方有责任教育职工严格执行各级政府部门和甲方工地有关安全方面的法律、法令、法规和规章。

5、乙方全权负责本单位人员及仪器设备的安全，发生的一切人身伤害及仪器设备的损毁，乙方承担一切后果及费用。

三、合同金额及支付方式

（一）合同总额：

1、大写：                     。（¥        元）。

台州甬台温高速公路一期2017年路面维修工程路面技术服务费用

| 序号 | 内容 | 全费用综合单价（元） | 组数 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术培训费 |  | 3次 |  |
| 2 | 现场技术服务人员费用 |  | 2人，4个月 |  |
| 3 | 车辆使用费、现场办公费 |  | 4个月 |  |
| 4 | 生产配合比及试拌试铺指导 |  | 3次 |  |
| 5 | 施工现场及技术服务 |  | 3次 |  |
| 6 | 施工报告编制 |  | 1 |  |
| 技术服务费用总计 |  |  |  |  |

（二）支付方式

1、合同签订一周内，甲方支付乙方合同总额的40%；

2、沥青路面下面层目标配合比完成一周内，甲方支付乙方合同总额的30%；

3、沥青路面上面层施工完成后，乙方提供了咨询总结报告后一周内，向乙方支付剩余款项；

4、甲方因工作需要临时委托乙方的其它技术服务工作，费用以实际发生的工作量另行支付。

5、甲方支付乙方合同款时乙方必须开具正式发票。

四、合同履行计划、期限、地点和方式

1、乙方接到甲方的通知后进场。

2、履行方式：在项目施工现场实施。

3、乙方在沥青路面上面层施工完成后一个月内向甲方提供咨询总结报告。

五、验收标准和方式

技术服务按国家有关技术规范，采用接收检测报告的方式验收。

六、违约责任（指违约金或损失赔偿方法）

1、本合同签订后，任何一方单方面违约，须支付违约金，额度为项目合同总额的10％。

2、甲方原因造成部分或全部工作量报废、返工及在检测过程中终止合同时，甲方应如数支付已发生的费用。

3、由于乙方原因未能在本合同规定的期限内完成检测工作，或乙方未能按约定进行检测，乙方负责无偿返工，直到满足合同要求为止。

4、甲方应按合同规定的时间支付乙方检测费用，若逾期仍未支付，乙方将有权按同期银行贷款利率加收利息。

七、争议的解决

1、本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，向台州市人民法院提起诉讼。

2、其他约定

3、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章之日起生效；

4、本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准；

5、本合同一式4 份，甲方执2 份，乙方执2 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章)：                               乙方（盖章)：

法定代表人或委托代理人：                    法定代表人或委托代理人：

日期                                        日期

第六部分 投标文件格式

附件一：

- 投 标 函

- 致：浙江台州高速公路集团股份有限公司

我               (投标单位全称)授权         （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的 台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购（招标项目名称）招标有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为：合计人民币（大写）                   元（￥：     元）。

投标人承诺承担投标过程中所发生的所有费用。

3、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、投标书自开标日起有效期为60天。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件二：

台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购

投标报价明细表

| 序号 | 内容 | 全费用综合单价（元） | 组数 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术培训费 |  | 3次 |  |
| 2 | 现场技术服务人员费用 |  | 2人，4个月 |  |
| 3 | 车辆使用费、现场办公费 |  | 4个月 |  |
| 4 | 生产配合比及试拌试铺指导 |  | 3次 |  |
| 5 | 施工现场及技术服务 |  | 3次 |  |
| 6 | 施工报告编制 |  | 1 |  |
| 技术服务费用总价 |  |  |  |  |

备注：本表所列的技术服务项目，请各投标人在综合单价上限价的基础上自行填报投标综合单价（保留两位小数），并分别计算出每项文印项目的合价及总价(保留两位小数，小数点后第三位四舍五入)。未填报综合单价、合价及总价的投标报价，视为无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日        期：

附件三：

台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同订立时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）以上内容填写必须完整、真实。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

附件四：

台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购拟派本项目课题组人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 务 | 职 称 | 本岗工龄 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

附件五：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               0（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加浙江台州高速公路集团股份有限公司（采购单位）的台州甬台温高速公路一期2018年路面维修工程路面技术服务采购（项目名称）的投标。代理人在该投标项目活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：                                         1

法定代表人（签字或盖章）：                              1

代理人：              性别：              年龄          1

身份证号码：                          职务：            1

授权委托日期：            年            月             日